MÔN: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

LỚP DHKTPM14 - HỌC KỲ 2 NĂM 2021-2022

THÀNH VIÊN NHÓM

1. Nguyễn Thanh Liêm – 18029181
2. Đoàn Văn Vĩnh - 18024491
3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| **Thời gian** | **Nội dung** |
| --- | --- |
| Tuần 01. | * Đăng ký nhóm, chọn đề tài * Tìm hiểu các ứng dụng liên quan đề tài * Phân tích yêu cầu nghiệp vụ * Tổng quát chức năng |
| Tuần 02. | * Phân tích, thiết kế Use case * Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình, công nghệ sử dụng phát triển dự án * Phân tích, thiết kế class diagram, database diagram |
| Tuần 03. | * Đặc tả các chức năng * Thiết kế activity, sequence * Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình, công nghệ sử dụng phát triển dự án |
| Tuần 04. | * Đặc tả các chức năng * Thiết kế activity, sequence * Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình, công nghệ sử dụng phát triển dự án |
| Tuần 05. | * Thiết kế UI * Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình, công nghệ sử dụng phát triển dự án |
| Tuần 06. | * Thiết kế UI * Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình, công nghệ sử dụng phát triển dự án |
| Tuần 07. | * Code Backend Resful API * Cập nhật tài liệu |
| Tuần 08. | * Hiện thực các chức năng * Cập nhật tài liệu |
| Tuần 09. | * Hiện thực các chức năng * Cập nhật tài liệu |
| Tuần 10. | * Hiện thực các chức năng * Cập nhật tài liệu |
| Tuần 11 | * Hiện thực các chức năng * Cập nhật tài liệu |
| Tuần 12 | * Kiểm thử và fix bug các chức năng * Cập nhật tài liệu |
| Tuần 13 | * Kiểm thử và fix bug các chức năng * Cập nhật tài liệu |
| Tuần 14 | * Deploy Server và kiểm tra hiệu suất * Cập nhật tài liệu * Kiểm thử và fix bug |
| Tuần 15 | * Hoàn thiện sản phẩm * Đóng các chức năng gây bug * Chuẩn bị file báo cáo |

1. NHẬT KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

| **Thời gian** | **Nội dung thực hiện** | **Sinh viên thực hiện** | **Ngày thảo luận nhóm, sinh viên tham gia** | **Ý kiến đóng góp của từng cá nhân** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01. | Xác nhận đề tài | Nguyễn Thanh Liêm  Đoàn Văn Vĩnh | 18/01/2022  22/01/2022 |  |
| Nắm thông tin về quy trình, kế hoạch thực hiện khóa luận |  |
| Lập kế hoạch |  |
| Tìm hiểu các ứng dụng tương tự |  |
| Tổng hợp, phân tích ưu nhược điểm các ứng dụng tìm hiểu |  |
|  |  |
| Tuần 02. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 03. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 04. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 05. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 06. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 07. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 08. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 09. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 10. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |